- 附件4：

- 2020年研究生入学考试自命题科目考试大纲

- 考试科目代码：831   考试科目名称: 建设项目管理（含工程经济学）

- 考试内容范围: - 项目管理部分 - 一、工程项目管理概论 - 1．了解工程项目、工程项目管理的基本概念。 - 2．熟悉工程项目基本建设程序、工程项目管理制度，以及工程项目常用的管理模式。 - 3．掌握动态控制的基本原理。 - 二、工程项目管理组织与项目经理 - 1．了解工程项目常见的组织结构及其特点。 - 2．掌握项目经理责任制的基本内容。 - 三、工程合同与合同管理 - 1．了解工程建设合同的类型及主要内容和条款。 - 2．熟悉工程招投标程序、工程索赔程序。 - 四、工程项目费用控制 - 1．熟悉工程项目费用控制的基本概念。 - 2．熟悉成本/费用计划的编制方法。 - 3．掌握工程进度款结算方法、工程变更价款的确定方法。 - 4．掌握工程项目费用控制方法。 - 五、工程项目质量控制 - 1．了解工程项目质量控制的基本概念、工程质量统计方法。 - 2．熟悉施工阶段质量控制的方法、工程项目质量验收的内容及程序。 - 六、工程项目进度控制 - 1．了解工程进度控制的基本概念。 - 2．熟悉工程进度动态控制原理。 - 七、工程项目安全与环境管理 - 1．熟悉安全事故分类及处理方法。 - 2．掌握建设工程安全生产管理的基本制度。 - 八、工程项目风险管理 - 1．了解工程项目风险的基本概念。 - 2．熟悉工程项目风险识别方法、工程项目风险评估方法。 - 3．掌握工程项目风险应对及控制方法。 - 工程经济学部分 - 一、概论 - 1．了解工程经济学及工程有效性的概念； - 2．掌握工程经济学分析的方法。 - 二、工程经济分析的基本要素 1．了解投资和资产的概念； - 2．熟悉制造成本和期间费用的概念； - 3．掌握常用的折旧方法； - 4．掌握企业销售收入、税金、利润的概念及相互关系。 - 三、 资金的时间价值 - 1．熟悉名义利率与实际利率的关系； - 2．掌握资金时间价值的概念及计算方法； - 3．掌握资金等值计算公式及其应用。 - 四、工程项目财务评价 - 1．熟悉财务评价的概念、目标和程序； - 2．熟悉财务报表的编制； - 3．掌握各财务评价指标的定义、计算方法（重点掌握静态投资回报期、动态投资回收期、净现值、净年值、内部收益率的概念和计算）。 - 五、 投资多方案间的比较和选择 - 1．了解投资方案之间的相互关系； - 2．掌握互斥型方案、独立型方案经济比较与优选方法。 - 六、工程项目国民经济评价 - 1．熟悉国民经济评价概念和作用； - 2．掌握国民经济评价与财务评价的关系； - 3．熟悉国民经济效益与费用的概念； - 4．掌握影子价格和国民经济评价参数的概念； - 5熟悉国民经济评价指标及报表。 - 七、设备更新的经济分析 - 1．了解设备更新的概念； - 2．掌握设备经济寿命的确定及设备更新方案的比较。 - 八、不确定性分析 1．了解不确定性及风险的概念； - 2．熟悉敏感性分析的基本原理和方法，熟悉期望值的计算； - 3．掌握盈亏平衡分析的原理与方法； - 4． 掌握决策树方法，了解蒙特卡洛方法。 - 九、价值工程 - 1．熟悉价值工程的基本概念； - 2．熟悉产品功能与成本的关系，熟悉提高产品价值的各种途径； - 3．掌握选择价值工程对象的方法； - 4．掌握功能评价的内容和方法。 - 参考书目： - ①工程项目管理，谢颖，科学出版社； - ②建设项目管理，石振武，科学出版社； - ③工程经济学，石振武，科学出版社。

- 考试总分：150分 考试时间：3小时 考试方式：笔试带计算器 - 考试题型： 选择题（20分） - 概念题（20分） - 简答题（40分） - 计算题（70分）